Aşama 4: İlk Değerlendirme ve Fizibilite Raporu

Dokuz (9) Ormancılık Fidanlığının Tasarımı, İyileştirilmesi ve Hazırlanması 
Özbekistan Dayanıklı Peyzaj Restorasyon Projesi (RESILAND CA)

Rapor Başlığı:

Dokuz Kreşin İlk Değerlendirme ve Fizibilite Raporları

Hazırlayan: 
İsmail Belen, Uluslararası Danışman – Ormancılık Fidanlığı Tasarımı ve Hazırlığı

Tarih: 8 Mart 2026

İçindekiler Tablosu

Raporun Amacı ve Kapsamı 	3

1. Giriş, Bağlam ve Politika Çerçevesi 	5

5 İçindeki Dokuz Fidanlığın Stratejik Konumlandırılması

1.2 Özbekistan-2030 Stratejisi ve Ulusal Çevre Öncelikleriyle Uyum 	6

2. Özbekistan'da Orman Kaynaklarının ve Orman Yönetiminin Mevcut Durumu 	6

2.1 Ulusal Orman Kaynak Verileri ve Orman Fonu Haritalaması 	7

2.2. RESILAND CA+ Fidanlık Sistemi için Stratejik Çıkarımlar 	10

2.2.1.RESILAND CA+ Fidanlık Sistemi 	11 için Çıkarımlar

2.2.2. Karbon, İklim ve Yatırım Boyutları 	12

2.2.3. Ulusal Fidan Hedefi 	13 için Arazi Kullanılabilirliği

2.2.4. Fidanlık Üretimi İçin Teknik ve Ekolojik Hususlar 	13

2.2.5. Dokuz Kreşin Stratejik Rolü 	14

3. Bireysel Fidanlık Değerlendirmeleri ve Teknik Fizibilite Analizi 	15

3.1 G'allaorol Devlet Orman İşletmeleri – Qoravultepa Orman Bölümü Fidanlığı (Cizzak Bölgesi) 	15

3.2 Kitob Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı (Kaşkadarya Bölgesi) 	17

3.3 Sho'rtan Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı (Kaşkadarya Bölgesi) 	19

3.4 Namangan Merkez Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı (Namangan Bölgesi) 	21

3.5 O'rta Orol Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı (Namangan Bölgesi) 	23

3.6 Dargom Özel Devlet Orman Fidanlığı Üretim İşletmesi (Semerkant Bölgesi) 	25

3.7 Semerkant Merkez Devlet Ormancılığı – Pastdargʻom Orman Bölümü Fidanlığı (Semerkant Bölgesi) 	27

3.8 Surkhandarya Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı (Surkhandarya Bölgesi) 	30

3.9 Uzun Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı (Surkhandarya Bölgesi) 	32

4. Tüm Kreşlerin Genel Değerlendirmesi 	34

# Raporun Amacı ve Kapsamı

, “Dokuz (9) Ormancılık Fidanlığının Tasarımı, Geliştirilmesi ve Hazırlanması için Teknik Uzmanlık Sağlayacak Uluslararası Danışman” başlıklı LRP/IC/08 numaralı Sözleşme kapsamında uygulanan danışmanlık hizmetlerinin ayrılmaz bir bileşenini oluşturmaktadır . Danışmanlık, büyük ölçekli peyzaj restorasyonu, ağaçlandırma ve ekosistem rehabilitasyon programlarını destekleyebilecek, teknik olarak sağlam, bölgesel olarak dağıtılmış ve iklim değişikliğine dayanıklı bir üretim altyapısı kurarak Özbekistan'ın ulusal fidanlık sistemini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, Uluslararası Danışman Sayın İsmail Belen, Şubat 2026'da aşağıdaki Devlet Orman İşletmelerine bağlı fidanlık alanlarına bir dizi saha ziyareti gerçekleştirmiştir :

- Sho'rtan Devlet Ormancılığı – Kaşkadarya Bölgesi

- Kitob Devlet Orman İşletmesi – Kaşkadarya Bölgesi

- Semerkant Merkez Devlet Ormancılığı – Semerkant Bölgesi

- Darg'om Devlet Ormancılık Müdürlüğü – Semerkant Bölgesi

- G'allaorol O'rman Mudurligi , Qoravultepa o'man bo'limi – Cizzak Bölgesi

- Namangan Merkez Devlet Ormancılığı – Namangan Bölgesi

- O' rta Orol Eyalet Ormancılık Müdürlüğü – Namangan Bölgesi

- Surkhandarya Eyalet Ormancılık Müdürlüğü – Surkhandarya Bölgesi

- Uzun Devlet Ormancılık Müdürlüğü – Surkhandarya Bölgesi

Saha çalışmaları , saha incelemelerini, çevresel ve altyapısal değerlendirmeleri, mevcut planlama belgelerinin gözden geçirilmesini ve Ormanları ve Yeşil Alanları Genişletme ve Çölleşmeyle Mücadele Ajansı, bölgesel orman idareleri ve yerel teknik personel temsilcileriyle yapılan istişareleri içeriyordu. Bu faaliyetler , önerilen fidanlık yerlerinin teknik fizibilitesini, çevresel uygunluğunu ve kurumsal hazır oluşunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi .

Arazi değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından, ön bulgular ve fizibilite hususları, 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında Özbekistan'da RESILAND CA+ Programı – Özbekistan Dayanıklı Peyzaj Restorasyon Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Dördüncü Uygulama Destek Misyonu sırasında sunuldu ve tartışıldı .

Bu misyonun bir parçası olarak, 2 Mart 2026 tarihinde Orman Ajansı, Proje Uygulama Birimi (PIU), Dünya Bankası uzmanları ve ilgili teknik kurumların temsilcilerinin katılımıyla teknik bir değerlendirme toplantısı düzenlendi . Bu toplantıda, ormancılık sektörünün mevcut durumu, Devlet Orman Fonu arazilerinin yönetimi, kadastro ve orman envanteri doğrulama faaliyetlerinin ilerlemesi ve dijital orman izleme sistemlerinin geliştirilmesi konularında çeşitli sunumlar yapıldı .

fidanlık alanı değerlendirmeleri ve fizibilite çalışmalarının bulguları misyon katılımcılarına sunuldu. Tartışmalar, teknik yaklaşımları gözden geçirme, proje ekibi ve kurumsal paydaşlarla geri bildirim alışverişinde bulunma ve önerilen fidanlık yatırımlarının proje kapsamında peyzaj restorasyonu ve ağaçlandırma faaliyetlerini desteklemedeki stratejik rolünü teyit etme fırsatı sağladı.

Bu rapor, misyon süresince gerçekleştirilen saha değerlendirmeleri, analitik incelemeler ve teknik istişareler temelinde, RESILAND CA+ çerçevesindeki dokuz fidanlığın geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya modernizasyonu için teknik, çevresel ve stratejik temeli oluşturmaktadır. Rapor ayrıca , Özbekistan'ın ulusal ağaçlandırma, peyzaj restorasyonu ve ekosistem direnci hedefleriyle uyumlu, iklim değişikliğine dayanıklı fidan üretim sistemlerinin kurulması için gerekli olan ilk planlama parametrelerini de tanımlamaktadır.

Bu belgenin tamamlanmasıyla, dokuz fidanlık için 4. Aşama – Değerlendirme ve Fizibilite (İlk Değerlendirme ve Fizibilite Raporu) tamamlanmıştır. RESILAND CA+ Proje Uygulama Birimi'nin (PIU) onayına bağlı olarak , proje sonraki uygulama aşamalarına geçecektir:

• Aşama 5 – Fidanlık Tasarımı: Detaylı Fidanlık Mühendislik Tasarımlarının Hazırlanması 
• Aşama 6 – Teknik Şartnameler ve Metraj Listesi : Teknik Şartnamelerin ve Metraj Listelerinin Geliştirilmesi 
• Aşama 7 – Doğrulama ve Eğitim: Teknik Doğrulama ve Kapasite Geliştirme için İkinci Saha Görevi

Proje, bu sonraki aşamalarda, fizibilite bulgularını yüksek kaliteli, iklim değişikliğine dayanıklı fidan tedarik edebilecek operasyonel fidanlık altyapısına dönüştürerek Özbekistan'ın uzun vadeli peyzaj restorasyonu, ağaçlandırma, kırsal geçim kaynaklarının geliştirilmesi ve ekosistem direnci girişimlerini destekleyecektir .

# 1. Giriş, Bağlam ve Politika Çerçevesi

## 1.1 RESILAND CA+ İçindeki Dokuz Fidanlığın Stratejik Konumlandırılması

Bu raporda değerlendirilen dokuz orman fidanlığı, Özbekistan İklim Değişikliğine Dayanıklı Peyzaj Restorasyon Projesi'nin (RESILAND CA+) temel fidanlık altyapısını oluşturmaktadır . Ülkenin farklı ekolojik bölgelerinde seçilmiş Devlet Orman İşletmeleri bünyesinde bulunan bu fidanlıklar, iklim değişikliğine dayanıklı fidan üretimi için ulusal kapasiteyi güçlendirmek amacıyla geliştirme, iyileştirme veya modernizasyon için öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir.

Bu fidanlıkların seçimi, Özbekistan'ın restorasyon gündemindeki en önemli kısıtlamalardan birini ele almada stratejik coğrafi dağılımlarını ve operasyonel önemlerini yansıtmaktadır : büyük ölçekli ağaçlandırma ve peyzaj restorasyon programları için gerekli olan yüksek kaliteli, bölgeye uyarlanmış ve iklime dayanıklı fidanların yetersiz ve düzensiz tedariği.

RESILAND CA+ çerçevesi kapsamında, orman fidanlıkları, izole dikim kampanyalarını destekleyen yardımcı tesisler olarak ele alınmamaktadır. Bunun yerine, büyük ölçekli peyzaj restorasyon müdahalelerinin biyolojik ve operasyonel omurgasını oluşturan, kamu altyapısını mümkün kılan unsurlar olarak tasarlanmaktadırlar . Farklı ekolojik bölgelere uyarlanmış dikim materyalinin güvenilir bir şekilde tedarik edilmesini sağlayarak, dokuz fidanlık topluca, yaklaşık 280.000 hektarlık peyzaj alanının sürdürülebilir yönetim altına alınmasını hedefleyen Proje Geliştirme Amacına (PDO) katkıda bulunmaktadır .

Kreş sisteminin stratejik rolü, projenin iki temel bileşeniyle örtüşmektedir:

• Alt Bileşen 1.1 – Kurumların ve Politikaların Güçlendirilmesi: 
Ormancılık sektöründe kurumsal güçlendirmeyi, yasal ve düzenleyici iyileştirmeleri desteklemek; buna Orman Kanunu Taslağı'nın geliştirilmesi, fidanlık faaliyetlerinin standardizasyonu, tohum sertifikasyon mekanizmaları ve iyileştirilmiş ekolojik planlama ve izleme sistemleri dahildir.

• Alt Bileşen 2.1 – Ağaç Tabanlı Peyzaj Restorasyonu ve Yönetiminin Geliştirilmesi: 
Tarımsal ormancılık sistemleri, yeniden ağaçlandırma, çiftçi tarafından yönetilen doğal yenilenme (FNR), koruyucu orman kuşakları ve ekosistem hizmeti odaklı peyzaj müdahaleleri gibi restorasyon faaliyetlerinin uygulanması için gerekli olan, alana uygun, iklime dayanıklı dikim materyalinin sağlanması.

RESILAND CA+ sonuç zinciri içerisinde yer alan dokuz fidanlık, toplu olarak şu işlevleri yerine getirmektedir:

• Ulusal politika reformlarını ve restorasyon stratejilerini saha düzeyindeki uygulamaya bağlayan 
bir altyapı ; • Kalite kontrollü fide üretimi ve uygun tür-alan eşleştirmesi yoluyla restorasyon başarı oranlarını artıran 
bir risk azaltma mekanizması ; • Özbekistan'ın birden fazla ekolojik bölgesinde koridor tabanlı ve bölgesel olarak farklılaştırılmış peyzaj restorasyonunu mümkün kılan bir ölçeklendirme platformu .

Ülke genelindeki stratejik dağılımları ve Devlet Ormancılık İşletmeleri ağıyla entegrasyonları sayesinde, bu fidanlıklar Özbekistan'ın uzun vadeli ağaçlandırma, peyzaj restorasyonu, iklim adaptasyonu ve kırsal geçim kaynaklarının geliştirilmesi hedeflerini destekleyebilecek sürdürülebilir ve teknik açıdan sağlam bir ulusal fidanlık sisteminin kurulmasında kritik bir rol oynayacaktır.

## 1.2 Özbekistan-2030 Stratejisi ve Ulusal Çevre Öncelikleriyle Uyum

Özbekistan-2030 Stratejisi (11 Eylül 2023 tarihli UP-158 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi), ağaçlandırma, erozyon kontrolü, biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim adaptasyonu ve Aral Denizi bölgesinin restorasyonu ile ilgili 67-71. maddeler kapsamında bağlayıcı ulusal hedefler belirlemektedir.

Ulusal düzeydeki temel ve niceliksel taahhütler şunlardır:

- Yılda 200 milyon fide dikmek;

- Yeşil alan oranını %30'a çıkarmak;

- Ormanlık alanın 6,1 milyon hektara genişletilmesi;

- 600.000 hektarlık iklim koruyucu yeşil alan oluşturmak;

- Aral Denizi bölgesinde 2,6 milyon hektarlık alanın yeniden canlandırılması;

- Ağaç ve çalı tohumu hasadını 840 ton artırdık .

Bu hedefler, büyük miktarlarda çeşitli, iklime uyumlu fide üretebilen, kalıcı ve teknik olarak sağlam bir fidanlık sistemini gerektirmektedir.

9 adet RESILAND CA+ fidanlığı doğrudan şu alanları desteklemektedir:

- Madde 67 – “Yashil Makon” Ulusal Projesinin genişletilmesi;

- Madde 68 – Orman alanının genişletilmesi ve koruma amaçlı orman kurulması;

- Madde 70 – İklim değişikliğine uyum ve çölleşmeyle mücadele;

- Madde 71 – Biyoçeşitliliğin korunması ve tıbbi bitki yetiştiriciliği.

# 2. Özbekistan'da Orman Kaynaklarının ve Orman Yönetiminin Mevcut Durumu

Orman kaynaklarının mevcut durumunu ve yönetim yapısını anlamak, RESILAND CA+ projesi kapsamında önerilen fidanlık yatırımlarının fizibilitesini ve stratejik konumlandırılmasını değerlendirmek için elzemdir. Özbekistan, diğer birçok bölgeye kıyasla nispeten düşük orman örtüsüne sahiptir; ancak orman ve ağaç tabanlı ekosistemler, ülke genelinde kritik bir ekolojik, ekonomik ve koruyucu rol oynamaktadır.

RESILAND CA+ Programı – Özbekistan Dayanıklı Peyzaj Restorasyon Projesi'nin Dördüncü Uygulama Destek Misyonu çerçevesinde , 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında Özbekistan'da bir dizi teknik toplantı ve istişare gerçekleştirildi . Misyonun amacı, proje uygulamasındaki ilerlemeyi gözden geçirmek, ormancılık sektöründeki teknik ve kurumsal gelişmeleri değerlendirmek ve proje bileşenlerinin geliştirilmesi için gerekli öncelikli eylemleri belirlemekti.

Misyon programı kapsamında, Özbekistan Ormancılık Ajansı, Proje Uygulama Birimi (PIU), Dünya Bankası uzmanları ve ilgili ulusal teknik kurumların temsilcilerinin katılımıyla 2 Mart 2026 tarihinde teknik değerlendirme toplantısı düzenlendi . Bu toplantıda, Devlet Orman Fonu arazilerinin mevcut durumu, orman kaynaklarının dağılımı, kadastro kayıt süreçleri ve orman arazilerinin devam eden doğrulama ve haritalama çalışmaları da dahil olmak üzere ormancılık sektörünün temel yönlerine ilişkin çeşitli teknik sunumlar yapıldı.

Bu çerçevede, aşağıdaki ulusal kurumlar tarafından teknik sunumlar yapılmıştır:

• Kadastro Ajansı – Cumhuriyet Hava Jeodezi Merkezi 
(Özbekistan'da Orman Arazisi Envanter Doğrulama ve Elektronik Haritalama) 
https://gov.uz/en/kadastr

• Uzcosmos – Özbekistan Uzay Ajansı 
(Orman Fonu Arazilerinin Uyduyla İzlenmesi / Akıllı Ormancılık Platformu) 
https://uzspace.uz/en

• Yashilloyiha Yeşil Mühendislik Projesi Enstitüsü 
(Özbekistan'daki Orman Alanlarının Ekolojik Sınıflandırılması) 
https://www.instagram.com/yashilloyiha_uz/

Sunumlarda ayrıca, uydu tabanlı orman izleme sistemleri ve güncellenmiş orman envanteri verileri de dahil olmak üzere dijital izleme ve coğrafi bilgi sistemleri platformlarının geliştirilmesi hakkında bilgi verildi . Bu araçlar, ormancılık sektöründe şeffaflığı artırmak, orman kaynakları yönetimini iyileştirmek ve veriye dayalı karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla geliştirilmektedir.

Toplantıda sunulan bilgilere göre, Özbekistan'ın orman kaynakları öncelikle, ormanlık alanların yanı sıra diğer ağaçlık alanları ve koruma altındaki peyzajları da içeren Devlet Orman Fonu çerçevesinde yönetilmektedir. Bu alanlar, Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Ormancılık Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Ormancılık İşletmeleri (DÇGÖ) ağı aracılığıyla yönetilmektedir . Her işletme, kendi yetki alanındaki ormanlık alanların yönetimi, korunması, restorasyonu ve sürdürülebilir kullanımından sorumludur.

## 2.1 Ulusal Orman Kaynakları Verileri ve Orman Fonu Haritalaması

Kadastro Ajansı - Cumhuriyet Hava Jeodezi Merkezi'nin 2 Mart 2026'da düzenlenen teknik toplantıda sunduğu sunuma göre , Özbekistan'ın toplam Devlet Orman Fonu (DFO) alanı yaklaşık 7,053 milyon hektar olarak tahmin edilmektedir .

Süregelen orman arazisi doğrulama ve kadastro haritalama faaliyetleri kapsamında, 71 Devlet Orman İşletmesi (SFE) yönetimindeki yaklaşık 6,2 milyon hektarlık arazi için envanter doğrulama ve elektronik haritalama işlemleri tamamlanmıştır ; bu da toplam Devlet Orman Fonu alanının yaklaşık %88'ini temsil etmektedir .

Şunu belirtmek gerekir ki, Devlet Orman Fonu klasik anlamda yalnızca doğal ormanlardan oluşmamaktadır. Aksine, orman yönetimi çerçevesinde yönetilen çok sayıda arazi kullanım kategorisini içeren karmaşık bir peyzaj sistemini temsil etmektedir . Bu sistem içinde, orman fonu aşağıdakiler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede arazi türünü kapsamaktadır:

- doğal orman ekosistemleri

- plantasyon ormanları

- kavak plantasyonları

- koruyucu orman kuşakları (rüzgar perdesi)

- çalılık alanlar ve yarı doğal bitki örtüsü alanları

- genç ağaçlandırma ve yeniden ağaçlandırma alanları

- mera ve otlak alanları

- tarım ve tarımsal ormancılık alanları

Doğrulanan envanter verilerine göre, Devlet Orman Fonu'nun yaklaşık 4,44 milyon hektarlık alanı orman ekosistemi olarak sınıflandırılırken , geri kalan alanlar ormancılık sektörünün daha geniş kapsamlı peyzaj yönetimi, ekolojik istikrar ve koruma işlevlerine katkıda bulunan çeşitli arazi kullanım kategorilerinden oluşmaktadır .

Envanter doğrulama ve elektronik haritalama sürecinin tamamlanması, orman kaynakları bilgilerinin doğruluğunu artırmaya, orman arazilerinin kadastro kaydını güçlendirmeye ve orman yönetimi ve planlaması için güvenilir bir mekansal veri temeli sağlamaya yönelik önemli bir adımı temsil etmektedir. Bu veri kümeleri ayrıca, RESILAND CA+ projesi kapsamında orman fidanlıklarının geliştirilmesi ve işletilmesi de dahil olmak üzere, ağaçlandırma ve peyzaj rehabilitasyon faaliyetleri için restorasyon planlamasını ve tür-yer eşleştirmesini desteklemede önemli bir rol oynamaktadır .

Devlet Orman Fonu içindeki orman ekosistemlerinin yapısı, orman alanının büyük çoğunluğunun (yaklaşık %89) çalı bitki örtüsünden, özellikle Haloxylon ve Tamarix gibi türlerin hakim olduğu çöl ve yarı çöl çalı oluşumlarından oluştuğunu göstermektedir . Dağ ladini ormanları ( Picea spp. ) orman alanının yaklaşık %5,8'ini oluştururken , diğer ağaç oluşumları ve plantasyonlar toplam orman örtüsünün daha küçük bir bölümünü temsil etmektedir.

| Orman Tipi (İngilizce) | O' zbekcha nomi | Bilimsel Adı (Latince) | Alan (bin hektar) | Paylaşmak (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ladin ormanları | Spruce o' rmonlari | Picea türleri | 256 | %5,77 |
| Kavak ormanları | Terak o' rmonlari | Populus türleri | 5 | 0,11 % |
| Genç bitkiler (fidanlar) | Yosh ko' chatlar | çeşitli türler | 2 | 0,05 % |
| Rüzgar perdesi | Himoya o' rmon polosalari | karışık türler ( Populus , Ulmus , Elaeagnus ) | 4 | 0,09 % |
| Çalılıklar | Butazorlar / butali o' simliklar | başlıca Haloxylon türleri , Tamarix türleri. | 3.957 | %89,12 |
| Diğer ağaçlar | Boshqa daraxt turlari | çeşitli türler | 216 | %4,86 |
| TOPLAM | Jami | — | 4.440 | %100 |

## 2. RESILAND CA+ Fidanlık Sistemi için Stratejik Çıkarımlar

Son teknik bilgilendirme toplantılarında sunulan doğrulanmış arazi yapısı, kadastro doğrulaması ve elektronik haritalama sürecinin ardından Özbekistan'daki ormanla ilgili arazilerin mevcut dağılımına ilişkin önemli bir genel bakış sağlamaktadır.

Mevcut verilere göre, 71 Devlet Orman İşletmesi (SFE) tarafından yönetilen yaklaşık 6,2 milyon hektarlık arazi doğrulanmış ve dijital olarak haritalandırılmıştır; bu da bildirilen Devlet Orman Fonu alanının yaklaşık %88'ini temsil etmektedir . Doğrulanan bu alanın yaklaşık 4,44 milyon hektarı orman ekosistemi olarak sınıflandırılırken , kalan alanlar meralar, ekili alanlar, çok yıllık ağaçlandırmalar, ev arsaları, atıl araziler ve diğer orman dışı arazi kullanımları dahil olmak üzere diğer arazi kullanım kategorilerinden oluşmaktadır. Bu rakamlar, orman yönetimi çerçevesinde yönetilen arazinin çok fonksiyonlu karakterini açıkça göstermektedir.

Özbekistan'da orman arazisi sınıflandırmasının önemli bir özelliği, "orman" kategorisinin geleneksel anlamda yalnızca yoğun, kapalı gövdeli doğal orman alanlarını ifade etmemesidir. Bunun yerine, orman ekosistemleri ladin ormanları, kavak plantasyonları, genç fidanlıklar, rüzgar perdesi ağaçları, çalılıklar ve diğer ağaç oluşumları gibi çok çeşitli oluşumları içerir ve çalılıklar toplam orman ekosistemi alanının açık ara en büyük payını oluşturur .

Bu yapı, ormanların ve ağaçlıklı peyzajların öncelikle kereste üretim sistemleri olarak hizmet etmekten ziyade koruyucu, dengeleyici, hidrolojik ve iyileştirici işlevler gördüğü Özbekistan'ın ekolojik gerçekliğini yansıtmaktadır. Uygulamada, orman sektörü çöl ve yarı çöl stabilizasyonu, nehir kıyısı koridorlarının restorasyonu, dağ havzalarının korunması, erozyon kontrolü ve tarım alanlarındaki rüzgar perdesi sistemleriyle yakından ilişkilidir .

Özbekistan'ın orman manzaraları da ekolojik açıdan çeşitlidir. Çöl ve yarı çöl ovalarında, saksaul çalılıkları ve bunlarla ilişkili kurak alan bitki örtüsü, arazinin büyük bir bölümüne hakimdir ; Haloxylon spp. ve Tamarix spp. türleri ise arazi stabilizasyonu ve ıslahı için kilit türleri temsil etmektedir.

Nehir vadilerinde, tugai ormanları , sığ yeraltı suyu, periyodik su baskınları, sıcak ve kuru yazlar ve düşük nem ile karakterize edilen belirli ekolojik koşullar altında son derece değerli kıyı ekosistemleri oluşturur. Başlıca tugai ormanı oluşturan türler arasında yerli kavaklar ( Populus diversifolia , Populus pruinosa ), Rus zeytini ( Elaeagnus angustifolia ), söğüt ( Salix songarica ) ve tamarix ile birlikte yaklaşık 40 tipik tugai ile ilişkili bitki türünden oluşan daha geniş bir topluluk bulunur .

Buhara geyiği gibi toynaklı hayvanlar da dahil olmak üzere önemli yaban hayatını desteklemektedir .

Ancak, tugai ormanları günümüzde oldukça parçalanmış ve ciddi tehdit altındadır. Geriye kalan en büyük dağınık tugai alanları , yaklaşık 30.000 hektarlık bir alanı kapsayan Karakalpakistan'da bulunmaktadır ; bu alan , eski yayılım alanının küçük bir bölümünü temsil etse de, ulusal ve bölgesel olarak önemli bir biyolojik çeşitlilik kaynağıdır.

Aynı zamanda, ülkenin daha geniş arazi kullanım yapısı, Özbekistan'ın temelde ağaç bakımından fakir ancak yüksek düzeyde yönetilen bir tarım ve hayvancılık alanı olduğunu göstermektedir. Ulusal toprakların yaklaşık yüzde 10'u , çoğunlukla geniş sulama sistemleriyle desteklenen nehir vadilerinde ve vahalar bölgelerinde yoğun olarak ekilmekte olup, ekilebilir arazinin yaklaşık yüzde 82'si sulanmaktadır . Yıllık 350 mm'den fazla yağış alan bazı dağ etekleri bölgeleri, sulama gerektirmeyen tarım ve agroorman uygulamalarını desteklemektedir.

toplam tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 40'ını oluştururken , tarım genel olarak ulusal su kullanımının yaklaşık yüzde 90'ını tüketmektedir . Bu sistemler, yüksek su tüketimi, sulama sistemlerinin verimsizliği, azalan toprak verimliliği ve yaygın tuzlanma gibi önemli yapısal zorluklarla karşı karşıyadır .

Bu bağlam, fidanlık planlaması için son derece önemlidir, çünkü bu, gelecekteki en büyük fidan talebinin yalnızca ormanlık alanlardan değil, aynı zamanda tarım arazilerinden, nehir kıyısı sistemlerinden, bozulmuş kurak alanlardan, mera ıslah alanlarından ve kentsel yeşil altyapıdan da kaynaklanabileceği anlamına gelir .

Aynı doğrulanmış arazi yapısı bu sonucu desteklemektedir. Orman idaresi altındaki doğrulanmış alan içinde, yaklaşık 26,1 bin hektar ekili arazi , 15,5 bin hektar çok yıllık ağaçlandırma (meyve bahçeleri, bağlar ve dut ağaçları dahil) ve yaklaşık 1,439 milyon hektar mera ve otlak olarak sınıflandırılmıştır . Ek alanlar arasında atıl araziler, hane parselleri, ıslah alanları, altyapı koridorları, yollar ve kullanılmayan orman arazileri bulunmaktadır. Bu, Özbekistan'daki orman yönetiminin dar bir şekilde tanımlanmış yalnızca orman alanı içinde değil, çok fonksiyonlu bir peyzaj sistemi içinde faaliyet gösterdiğini doğrulamaktadır . Bu nedenle ormancılık ve tarım ayrı sistemler değildir; mekânsal ve işlevsel olarak birbirine bağlıdırlar.

### 2.2. 1. RESILAND CA+ Fidanlık Sistemi için Çıkarımlar

RESILAND CA+ kapsamındaki fidanlık sisteminin tasarımı ve stratejik yönlendirilmesi üzerinde doğrudan etkilere sahiptir . Özbekistan'daki fidanlıklar, yalnızca geleneksel ağaçlandırma stoğu için üretim tesisleri olarak anlaşılmamalıdır. Bunun yerine, restorasyon, tarım, iklim adaptasyonu, kırsal kalkınma ve yeşil ekonomik dönüşüme hizmet eden çok amaçlı biyolojik altyapı olarak tasarlanmalıdır. Bu, projenin Özbekistan'ın seçilmiş bölgelerinde sürdürülebilir peyzaj yönetimi altındaki alanı artırma ve daha geniş bölgesel restorasyon işbirliğini destekleme geliştirme hedefiyle tamamen uyumludur .

Bu daha geniş perspektiften bakıldığında, gelecekteki fidanlık sistemi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli dikim ve restorasyon uygulamalarını desteklemelidir:

- Ekolojik açıdan uygun alanlarda ağaçlandırma ve yeniden ağaçlandırma;

- Devlet Orman Fonu kapsamındaki bozulmuş arazilerin iyileştirilmesi;

- Çalı alanlarında ve yarı doğal ağaçlık ekosistemlerde zenginleştirme amaçlı bitki dikimi;

- Sulama yapılan tarım arazilerinde koruyucu orman kuşakları ve rüzgar perdelerinin oluşturulması ;

- Verimli ağaç türlerini tarımla bütünleştiren tarımsal ormancılık sistemleri;

- Kanal kenarı, nehir kıyısı, yol kenarı ve su havzası stabilizasyon amaçlı ağaçlandırma;

- Bozulmuş meraların iyileştirilmesi ve ot ve yem verimliliğinin desteklenmesi;

- parklar, caddeler, okullar, hastaneler ve kamusal alanlar için büyük boyutlu süs ağaçlarının üretimi de dahil olmak üzere ;

- Mezarlıkların, kutsal alanların ve toplumsal açıdan önemli kamusal alanların yeşillendirilmesi;

- Lavanta ve biberiye gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ;

- Yabani elma, kavak ve yerel koşullara uyum sağlamış, gelir getiren diğer türler gibi meyve ve çok amaçlı ağaçların üretimi ;

- Arıcılığı ve tozlayıcı habitatlarını destekleyen bitkilendirme sistemleri ;

- Biyoçeşitliliği destekleyen ve yaban hayatına yönelik dikim materyali;

- İhracat pazarları ve bölgesel talebe yönelik sertifikalı fide üretimi ;

- Seçilen kreş ünitelerinin kamu-özel sektör ortaklığı modelleri kapsamında kiralanması veya imtiyaz esasına dayalı olarak işletilmesi .

Bu genişletilmiş rol önemlidir çünkü Özbekistan'ın ekolojik koşulları, genel olarak her yerde yoğun, kapalı, yüksek verimli ormanlar yaratmaya odaklanan dar bir politikayı haklı çıkarmaz. Ülkenin birçok yerinde bu, ekolojik olarak gerçekçi olmaz ve bazı yerlerde istenmeyen bir durum olurdu. Bunun yerine, ülke, bitki örtüsünün ekolojik hizmetler sunmak, tarımsal verimliliği desteklemek, iklim faydaları yaratmak ve gelir elde etmek için kullanıldığı daha geniş bir ağaç tabanlı peyzaj ekonomisi için önemli bir potansiyel sunmaktadır .

### 2.2.2. Karbon, İklim ve Yatırım Boyutları

karbon odaklı restorasyon yollarıyla ilişkilendirmekte yatmaktadır . Özbekistan'ın arazi yapısı, gönüllü karbon mekanizmaları ve gelecekteki uyumluluk odaklı sistemlerle uyumlu karbon ağaçlandırması, koruyucu dikim, ekolojik koridor geliştirme ve restorasyon projeleri için önemli bir potansiyel sunmaktadır. Gönüllü Karbon Piyasaları (VCM), Altın Standart tipi metodolojiler ve gelecekteki ulusal veya bölgesel emisyon ticareti düzenlemeleri (ETS) ile uyumlu dikim sistemleri , yer seçimi, temel değerlendirme, izleme ve kalıcılık hususları doğru şekilde ele alındığı takdirde, fidanlık üretiminin ölçeklendirilmesi için ek bir gerekçe sağlayabilir.

Aral Denizi Havzası ve Aral Denizi Kurumuş Deniz Yatağı (DSAS) için geçerlidir ; burada son derece zorlu ekolojik koşullar altında büyük ölçekli restorasyon çalışmaları zaten gerçekleştirilmiştir. Saha gözlemleri ve uzman değerlendirmeleri, bu koşullar altında hayatta kalma oranlarının geleneksel ormancılık açısından düşük görünse de, bölgenin tuzluluğu, aşırı sıcaklıkları, hidrolojik istikrarsızlığı ve toprak toksisitesi göz önüne alındığında yine de tatmin edici ve hatta başarılı sonuçlar temsil edebileceğini göstermektedir. Bölgeden elde edilen deneyimler ayrıca restorasyonun yalnızca tek tip ağaç türlerine dayanmaması gerektiğini de göstermektedir. Saxaul ( Haloxylon) gibi türler, restorasyonun tek tip ağaç türlerine dayanmasını sağlayabilir. ammodendron ) , Karelinia Caspia , Tamarix hispida , Halostachys Belangeriana , Aeluropus littoralis ve Calligonum türleri özellikle yüksek tuzluluk oranına sahip ve kurak koşullarda değerlidir ve karışık tür yaklaşımları ekolojik dayanıklılığı ve istikrara kavuşma sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebilir.

yatırıma hazır restorasyon modellerini de destekleyecek şekilde tasarlanması gerektiğidir . Bu, aşağıdakilerle bağlantılı üretim sistemlerini içerir:

- karbon yakalama projeleri;

- Toz ve kum taşınımının azaltılması için ekolojik altyapı;

- Sel ve erozyon riskini azaltmak için yeşil kuşaklar;

- Nehir kıyısı ve kanal tabanlı ekolojik koridor geliştirme;

- restorasyonla uyumlu tarım işletmesi modelleri;

- Kompostlama, substrat üretimi ve fidanlık işletmelerinde kamu-özel sektör ortaklıkları;

- Bölgesel ve uluslararası fide pazarları için sertifikalı üretim sistemleri.

### 2.2.3. Ulusal Fidan Hedefi İçin Arazi Kullanılabilirliği

Stratejik açıdan önemli bir soru, Özbekistan'da yılda 200 milyon fidan dikme ulusal hedefini karşılayacak yeterli arazi olup olmadığıdır . Cevap potansiyel olarak evet , ancak bu hedef yalnızca geleneksel yoğun orman dikimi hedefi olarak değil, çok yönlü peyzaj restorasyonu çerçevesinde ele alınırsa geçerlidir.

Fidanlar çeşitli farklı yollarla emilebilir:

- Devlet Orman Fonu kapsamındaki bozulmuş araziler: 
Ormancılık yönetimi altında bulunan tüm araziler şu anda orman ekosistemi olarak sınıflandırılmamaktadır. Bu durum, rehabilitasyon, zenginleştirme amaçlı ağaçlandırma, destekli doğal yenilenme ve ekolojik iyileşme için alan yaratmaktadır.

- Çalı alanları ve yarı ormanlık alanlar, 
mevcut orman ekosistemlerinin büyük bir bölümünü oluşturduğundan, geleneksel ağaçlandırma ormancılığının ötesinde çeşitlendirme, zenginleştirme ve istikrara kavuşturma müdahaleleri için olanaklar sunmaktadır.

- sahip tarım arazileri 
, rüzgar perdesi ağaçları, rüzgar kırıcılar, tarımsal ormancılık, tarım sınırlarına dikilen ağaçlar, kanal koruma sistemleri ve yol kenarı koridorları aracılığıyla çok sayıda fideyi destekleyebilmektedir.

- Aral Denizi bölgesi ve çöl ıslahı: 
DSAS ve çevresindeki kurak alanlar, kuraklığa uyum sağlamış çok sayıda çalı ve odunsu bitkiyi barındırabilecek önemli bir restorasyon alanı olmaya devam etmektedir.

- Kentsel ve kentsel çevre yeşillendirmesi: 
Yoğun nüfuslu bölgeler, cadde ağaçlarına, peyzaj bitkilerine, kamusal alan ağaçlandırmasına ve kent yeşillendirmesine yönelik sürekli bir talep yaratmaktadır.

- Yenileme ve aşamalı dikim: 
Yıllık üretim, yıllık net orman genişlemesine eşit değildir. Fidanların önemli bir kısmı, boşluk doldurma, yenileme dikimi, ölüm telafisi, deneme dikimi ve aşamalı restorasyon programları için gereklidir.

hektar başına 2.500 fide dikim yoğunluğu varsayıldığında , 200 milyon fide yaklaşık 80.000 hektara denk gelir . Hektar başına 1.100 fide dikim yoğunluğunda ise aynı miktar yaklaşık 181.800 hektara denk gelir .

Kurak alanlarda çalı dikimi, tarımsal ormancılık veya doğrusal rüzgar perdesi sistemleri gibi daha düşük yoğunluklarda, aynı sayıda fidan çok daha geniş alanlara dağıtılabilir. Bu nedenle, hedef mekânsal olarak gerçekçi değildir . Kritik konu, arazinin var olup olmadığı değil, ülkenin her yıl iyi hazırlanmış, ekolojik olarak uyumlu ve doğru önceliklendirilmiş dikim alanlarını belirleyip belirleyemeyeceğidir .

### 2.2.4. Fidanlık Üretimi İçin Teknik ve Ekolojik Hususlar

Özbekistan'daki birçok peyzajın ekolojik kırılganlığı, dikkat gerektirmektedir. Yapay müdahaleler , kötü planlanmış veya ekolojik olarak uygun olmayan yerlerde gelişigüzel yapılmamalıdır . Restorasyon, saha koşullarının, ekosistem hassasiyetinin, hidrolojinin, tuzluluğun, tür uygunluğunun ve uzun vadeli bakım fizibilitesinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesine dayanmalıdır. Son derece kırılgan ekosistemlerde, doğrudan dikim yerine doğal yenilenmeye izin vermek veya baskıyı azaltmak daha uygun olabilir.

Aktif dikimin haklı olduğu durumlarda, fidanlık üretimi fide hayatta kalma gerçeklerine uyarlanmalıdır. Kurak ve restorasyona duyarlı koşullarda, dikim başarısı büyük ölçüde kök korumasına ve dikim sonrası stres direncine bağlı olduğundan, çıplak köklü üretim genellikle açıkça gerekçelendirilmedikçe en aza indirilmelidir. Konteynerli fideler birçok hedef peyzajda daha uygun olabilir. Ayrıca, seçilmiş genotiplerin ve çoğaltılması zor öncelikli türlerin çoğaltılması için in vitro doku kültürü gibi gelişmiş çoğaltma sistemleri düşünülebilir.

atık toplama, kompostlama ve substrat üretim sistemleriyle ilişkilendirme olanağı da bulunmaktadır . Bu tür sistemler hem fidanlık kalitesini hem de yerel yeşil istihdamı destekleyebilir. Pilot uygulama kapsamında, fidanlık geliştirme, kompostlama, dikim ve bakım faaliyetleri, pilot birim başına 100-200 iş imkanı yaratabilir ; öncelik kuraklıktan etkilenen veya ekonomik olarak savunmasız bölgelerdeki gençlere, kadınlara ve topluluklara verilecektir.

### 2.2.5. Dokuz Fidanlığın Stratejik Rolü

Bu genel çerçeve içinde, dokuz RESILAND CA fidanlığı, yalnızca izole fide yetiştirme alanları olarak değil, ulusal çapta dağıtılmış stratejik bir üretim sistemi olarak anlaşılmalıdır . Rolleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, doğru peyzajlar için doğru dikim materyalini üretmektir :

- Çöl ve kurak alanların ıslahı için kuraklığa dayanıklı türler;

- Su havzası koruma ve yamaç stabilizasyonu için dağ ve etek bölgelerinde kullanılan türler;

- Tarım arazileri için rüzgar perdesi ve tarımsal ormancılık türleri;

- Kırsal gelir getirici amaçlı tıbbi, aromatik, meyve ve çok amaçlı türler;

- Şehir peyzajı için süs bitkisi ve büyük boyutlu bitki materyali;

- Ekolojik açıdan değerli yerli türler, biyoçeşitliliği ve habitat restorasyonunu desteklemektedir;

- İhracat ve bölgesel işbirliği için potansiyel olarak sertifikalı fidan stoğu.

Bu anlamda, kreş sistemi şu unsurları birbirine bağlayan pratik bir mekanizma haline gelir:

Orman ve arazi verileri → ekolojik planlama → restorasyon öncelikleri → fidanlık üretimi → saha uygulaması

Coğrafi olarak dağıtılmış, teknik olarak farklılaştırılmış ve ekolojik olarak bilgilendirilmiş bir fidanlık ağı olmadan, büyük ulusal fidanlık hedefleri büyük ölçüde sayısal olarak kalma riski taşır. Ancak böyle bir sistemle, bunlar peyzaj restorasyonu, iklim adaptasyonu, kırsal kalkınma ve yeşil ekonomik fırsatlara yönelik tutarlı bir programa dönüştürülebilir .

# 3. Bireysel Fidanlık Değerlendirmeleri ve Teknik Fizibilite Analizi

Tablo: RESILAND CA+ Projesi Kapsamında Değerlendirilen Ormancılık Fidanlıkları (Bölgeye Göre Alfabetik Sıra)

| HAYIR. | Bölge | Kreş Adı (İngilizce) | Fidanlık nomi ( O' zbekcha ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cizzak Bölgesi | G'allaorol Devlet Orman İşletmeleri – Qoravultepa Orman Bölümü Fidanlığı | G' allaorol davlat o' rmon xo ' jaligi Qoravultepa o'rmon bo' limi fidanligi |
| 2 | Kaşkadarya Bölgesi | Kitob Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı | Kitob davlat o' rmon xo' jaligi fidanligi |
| 3 | Kaşkadarya Bölgesi | Sho' rtan Devlet Ormancılık İşletmeleri Fidanlığı | Sho' rtan davlat o' rmon xo' jaligi fidanligi |
| 4 | Namangan Bölgesi | Namangan Merkez Devlet Ormancılık İşletmeleri Fidanlığı | Namangan markaziy davlat o' rmon xo' jaligi fidanligi |
| 5 | Namangan Bölgesi | O' rta Orol Devlet Ormancılık İşletmeleri Fidanlığı | O' rta Orol davlat o' rmon xo' jaligi fidanligi |
| 6 | Semerkant Bölgesi | Dargom Özel Devlet Orman Fidanı Üretim İşletmesi Fidanlığı | Darg'om​ ixtisoslashtirilgan davlat o' rmon ko' sohbet yetiştirish korxonasi fidanligi |
| 7 | Semerkant Bölgesi | Semerkant Merkez Devlet Ormancılığı – Pastdargʻom Orman Bölümü Fidanlığı | Semerkand markaziy davlat o' rmon xo' jaligi Pastdargʻom o' rmon bo' limi fidanligi |
| 8 | Surkhandarya Bölgesi | Surkhandarya Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı | Surxondaryo davlat o' rmon xo' jaligi fidanligi |
| 9 | Surkhandarya Bölgesi | Uzun Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı | Uzun davlat o' rmon xo' jaligi fidanligi |

## 3.1 G'allaorol Devlet Orman İşletmeleri – Qoravultepa Orman Bölümü Fidanlığı ( Cizzak Bölgesi)

Qoravultepa Orman Bölgesi Fidanlığının Temel Bilgileri ve Ön Değerlendirmesi

( G' allaorol Devlet Ormancılık İşletmesi, Jizzakh Bölgesi)

| Kategori | Parametre | Değer | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Temel Kimlik | Kreş Adı | G'allaorol Devlet Orman İşletmeleri – Qoravultepa Orman Bölümü Fidanlığı |  |
|  | Orman İşletmesi | G' allaorol Uzmanlaşmış Devlet Ormancılık İşletmesi |  |
|  | Bölge ( Viloyat ) | Cizzak Bölgesi |  |
|  | Tumani İlçesi​ | G'allaorol Bölgesi |  |
| Orman İşletmesi Yapısı | Orman Alanı (ha) |  | Doğrulanacak |
|  | Orman Dışı Alan (ha) |  | Doğrulanacak |
|  | Toplam İşletme Alanı (ha) |  | Doğrulanacak |
|  | Komşu Orman İşletmeleri |  | Doğrulanacak |
| Fidanlık Alanının Özellikleri | Fidanlık Alanı (ha) | 11 hektar | fidanlık kurma alanı |
|  | Coğrafi Koordinatlar | 39°51'03.8"K 67°32'27.5"D RGMF+Q8, Karaultepe , Jizzakh Bölgesi, Özbekistan | kadastro haritası |
|  | Rakım (m) | yaklaşık 400–800 m | dağ eteği bölgesi |
| İdari Bağlam | İlçe Nüfusu | yaklaşık 170.000 |  |
|  | Vilayet Nüfusu | yaklaşık 1,4 milyon |  |
| Çevresel Koşullar | İklim Bölgesi | Yarı kurak kıtasal |  |
|  | Toprak Tipi | Bozkır / alüvyal topraklar | doğrulanacak |
|  | Su Kaynağı | sulama kanalı / yeraltı suyu | doğrulanacak |
|  | Sulama Sistemi | yüzey sulama (beklenen) |  |
| Altyapı | Elektrik Erişimi |  | Doğrulanacak |
|  | Su Temin Altyapısı | Qaraultepa'ya yakın suvombori (dam) | Doğrulanacak |
|  | İç Yollar | temel erişim yolları |  |
|  | Mevcut Binalar | HAYIR | Doğrulanacak |
| Ulaşım Erişilebilirliği | En Yakın Otoyol / Ana Yol | bölgesel yol ağı | mesafenin doğrulanması gerekiyor |
|  | En Yakın Tren İstasyonu | Cizzak Tren İstasyonu | mesafenin doğrulanması gerekiyor |
|  | En Yakın Havaalanı | Semerkant Uluslararası Havalimanı | yaklaşık 120–140 km |
| Operasyonel Bağlam | Tarım Alanlarında Rüzgar Kırıcı Bitki Talebi | Yüksek |  |
|  | Peyzaj Restorasyonu Talebi | Orta-Yüksek |  |
|  | Kentsel Yeşillendirme Talebi | Orta |  |
|  | Hizmet Alanındaki Tahmini Dikim Talebi (ha/yıl) |  | Tahmin edilecek |
| Üretim Planlaması | Mevcut Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi |  | Değerlendirilecek |
|  | Önerilen Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | yılda 1 milyona kadar fide | küçük fidanlık |
|  | Ana Üretim Sistemi | çıplak kök + konteyner | tavsiye edilen |
| Stratejik Fonksiyonlar (Potansiyel) | Eğitim merkezi | ☐Hayır |  |
|  | Tohum Standları | ☐Hayır |  |
|  | Tohum Bahçesi | ☐Hayır |  |
|  | Tohum İşleme Ünitesi | ☐Evet |  |
|  | Tohum ve Fidan Satış Merkezi | HAYIR | yerel dağıtım |
|  | Konteyner Fidanlığı | ☑ |  |
|  | Doku Kültürü / İn Vitro Laboratuvarı | ☐ |  |
|  | Gösteri / Pilot Restorasyon Alanı | ☑ |  |
|  | Kompost / Substrat Üretimi | ☑ |  |
| Karar Çerçevesi | Küçük Fidanlık (≤1 milyon fide/yıl) | ☑ | Orman bölümü seviyesi |
|  | Orta Ölçekli Fidanlık (1-5 milyon fide/yıl) | ☐ |  |
|  | Bölgesel Fidanlık (>5 milyon fide/yıl) | ☐ |  |
|  | Bölgesel Fidanlık + Eğitim Merkezi | ☐ |  |
|  | Gelişmiş Fidanlık + Doku Kültürü Tesisi | ☐ |  |

## 3.2 Kitob Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı ( Kaşkadarya Bölgesi)

Kitob Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı Hakkında Temel Bilgiler ve Ön Değerlendirme

(Kitob Devlet Orman İşletmesi, Kaşkadarya Bölgesi)

| Kategori | Parametre | Değer | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Temel Kimlik | Kreş Adı | Kitob Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı |  |
|  | Orman İşletmesi | Kitob Devlet Ormancılık İşletmesi |  |
|  | Bölge ( Viloyat ) | Kaşkadarya Bölgesi |  |
|  | Tumani İlçesi​ | Kitob Bölgesi |  |
| Orman İşletmesi Yapısı | Orman Alanı (ha) | 39.541,8 hektar | Kadastro envanteri |
|  | Orman Dışı Alan (ha) | 23.986,1 hektar | Hesaplandı |
|  | Toplam İşletme Alanı (ha) | 63.527,9 hektar | Kadastro veri seti |
|  | Komşu Orman İşletmeleri | Yakkabog , Şehrisabz , Qamashi | Bölgesel ormancılık ağı |
| Fidanlık Alanının Özellikleri | Fidanlık Alanı (ha) | 30 hektar | Detaylı tasarım aşaması |
|  | Coğrafi Koordinatlar | 39°8'33"K, 66°48'17"D | GIS doğrulaması gereklidir |
|  | Rakım (m) | yaklaşık 600–650 m deniz seviyesinden yüksekte . | Dağ eteği kuşağı |
| İdari Bağlam | İlçe Nüfusu | yaklaşık 280.000–300.000 | Bölgesel istatistikler |
|  | İl Nüfusu | yaklaşık 3,4 milyon | Kaşkadarya Bölgesi |
| Çevresel Koşullar | İklim Bölgesi | Yarı kurak kıtasal dağ eteği iklimi |  |
|  | Ortalama Yıllık Sıcaklık | 13–15 °C |  |
|  | Yaz Maksimum Sıcaklığı | 38–40 °C'ye kadar |  |
|  | Yıllık Yağış | yaklaşık 350–450 mm |  |
|  | Toprak Tipi | Sierozem ve alüvyal topraklar |  |
|  | Su Kaynağı | Dağlardan gelen akıntı, sulama kanalları ve yeraltı suyu |  |
|  | Sulama Sistemi | Yüzey sulama | modernizasyon tavsiye edilir |
| Altyapı | Elektrik Erişimi | Mevcut | ormancılık tesisleri |
|  | Su Temin Altyapısı | Yeraltı suyu ve sulama kanalları |  |
|  | İç Yollar | Ormancılık hizmet yolları |  |
|  | Mevcut Binalar | Mevcut kreş altyapısı | Modernizasyona ihtiyaç var |
| Ulaşım Erişilebilirliği | En Yakın Otoyol / Ana Yol | Şehrisabz –Kitob bölgesel karayolu |  |
|  | En Yakın Tren İstasyonu | Şahrisabz tren istasyonu | mesafenin doğrulanması gerekiyor |
|  | En Yakın Havaalanı | Semerkant Uluslararası Havalimanı | yaklaşık 90–110 km |
| Operasyonel Bağlam | Tarım Alanlarında Rüzgar Kırıcı Bitki Talebi | Orta |  |
|  | Peyzaj Restorasyonu Talebi | Yüksek | dağ su havzası restorasyonu |
|  | Kentsel Yeşillendirme Talebi | Orta |  |
|  | Hizmet Alanındaki Tahmini Dikim Talebi (ha/yıl) | yaklaşık 200–300 hektar/yıl | restorasyon + tarımsal ormancılık |
| Üretim Planlaması | Mevcut Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | Değerlendirilecek | fide/yıl |
|  | Önerilen Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | Yılda 5-8 milyon fide (ön preliminary) | bölgesel fidanlık potansiyeli |
|  | Ana Üretim Sistemi | Konteyner + açık alan sistemi | tavsiye edilen |
| Stratejik Fonksiyonlar (Potansiyel) | Eğitim merkezi | ☑ Kitob Orman Bürosu (Kitab FO) | dağ ormancılığı eğitim merkezi |
|  | Tohum Standları | HAYIR |  |
|  | Tohum Bahçesi | ☑ | fıstık, ceviz |
|  | Tohum İşleme Ünitesi | ☑ |  |
|  | Tohum ve Fidan Satış Merkezi | ☑ Kitob Orman Bürosu (Kitab FO) |  |
|  | Konteyner Fidanlığı | ☑ | öncelik |
|  | Doku Kültürü / İn Vitro Laboratuvarı | ☐ | isteğe bağlı |
|  | Gösteri / Pilot Restorasyon Alanı | ☑ | havza restorasyonu |
|  | Kompost / Substrat Üretimi | ☑ |  |
| Karar Çerçevesi | Küçük Fidanlık (≤1 milyon fide/yıl) | ☐ |  |
|  | Orta Ölçekli Fidanlık (1-5 milyon fide/yıl) | ☐ |  |
|  | Bölgesel Fidanlık (>5 milyon fide/yıl) | ☑ |  |
|  | Bölgesel Fidanlık + Eğitim Merkezi | ☑ | tavsiye edilen |
|  | Gelişmiş Fidanlık + Doku Kültürü Tesisi | ☐ | isteğe bağlı |

## 3.3 Şo'rtan Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı ( Kaşkadarya Bölgesi )

Temel Bilgiler ve Ön Değerlendirme – Sho' rtan Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı ( Kashkadarya Bölgesi)

| Kategori | Parametre | Değer | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Temel Kimlik | Kreş Adı | Sho' rtan Devlet Ormancılık İşletmeleri Fidanlığı |  |
|  | Orman İşletmesi | Sho' rtan Devlet Ormancılık İşletmesi |  |
|  | Vilayet | Kaşkadarya Vilayeti |  |
|  | Tumani İlçesi​ | Karşi Bölgesi |  |
| Orman İşletmesi Yapısı | Orman Alanı (ha) | 7.003,9 hektar | Kadastro envanteri |
|  | Orman Dışı Alan (ha) | 4.407,3 hektar | Hesaplandı |
|  | Toplam İşletme Alanı (ha) | 11.411,2 hektar | Kadastro veri seti |
|  | Komşu Orman İşletmeleri | Kitob, Shahrisabz , Muborak |  |
| Fidanlık Alanının Özellikleri | Fidanlık Alanı (ha) | 9,6 hektar | Mevcut fidanlık alanı |
|  | Coğrafi Koordinatlar | 38.935246° K, 65.640578° D | GIS doğrulaması gereklidir |
|  | Rakım (m) | yaklaşık 350–400 m | Ova bozkır bölgesi |
| İdari Bağlam | İlçe Nüfusu | yaklaşık 260.000–300.000 | Karşi kentsel alanı |
|  | Vilayet Nüfusu | yaklaşık 3,4 milyon | Kaşkadarya Vilayeti |
| Çevresel Koşullar | İklim Bölgesi | Yarı kurak kıtasal ova iklimi |  |
|  | Ortalama Yıllık Sıcaklık | 14–16 °C |  |
|  | Yaz Maksimum Sıcaklığı | genellikle 40 °C'nin üzerinde |  |
|  | Yıllık Yağış | yaklaşık 250–320 mm |  |
|  | Toprak Tipi | Sierozem ve sulanan alüvyal topraklar |  |
|  | Su Kaynağı | Sulama kanalları ve yeraltı suyu |  |
|  | Sulama Sistemi | Sulamaya bağımlı üretim |  |
| Altyapı | Elektrik Erişimi | Mevcut |  |
|  | Su Temin Altyapısı | Kanal sulama sistemi |  |
|  | İç Yollar | Ormancılık erişim yolları |  |
|  | Mevcut Binalar | Temel kreş altyapısı | modernizasyon tavsiye edilir |
| Ulaşım Erişilebilirliği | En Yakın Otoyol / Ana Yol | Karşi bölgesel otoyol ağı |  |
|  | En Yakın Tren İstasyonu | Qarshi tren istasyonu |  |
|  | En Yakın Havaalanı | Karşi Uluslararası Havalimanı |  |
| Operasyonel Bağlam | Tarım Alanlarında Rüzgar Kırıcı Bitki Talebi | Yüksek | tarım alanları için rüzgar koruması |
|  | Peyzaj Restorasyonu Talebi | Yüksek | çölleşme kontrolü |
|  | Kentsel Yeşillendirme Talebi | Orta |  |
|  | Hizmet Alanındaki Tahmini Dikim Talebi (ha/yıl) | yaklaşık 300–400 hektar/yıl |  |
| Üretim Planlaması | Mevcut Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | Değerlendirilecek | fide/yıl |
|  | Önerilen Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | Yılda 3-5 milyon fide | orta boy fidanlık |
|  | Ana Üretim Sistemi | Konteynerde fide üretimi | tavsiye edilen |
| Stratejik Fonksiyonlar (Potansiyel) | Eğitim merkezi | ☐ |  |
|  | Tohum Bahçesi | ☑ | kuraklığa dayanıklı türler |
|  | Tohum İşleme Ünitesi | ☑ |  |
|  | Tohum ve Fidan Satış Merkezi | ☑ |  |
|  | Konteyner Fidanlığı | ☑ | öncelik |
|  | Doku Kültürü / İn Vitro Laboratuvarı | ☐ | isteğe bağlı |
|  | Gösteri / Pilot Restorasyon Alanı | ☑ |  |
|  | Kompost / Substrat Üretimi | ☑ |  |
| Karar Çerçevesi | Küçük Fidanlık (≤1 milyon fide/yıl) | ☐ |  |
|  | Orta Ölçekli Fidanlık (1-5 milyon fide/yıl) | ☑ | tavsiye edilen |
|  | Bölgesel Fidanlık (>5 milyon fide/yıl) | ☐ |  |
|  | Bölgesel Fidanlık + Eğitim Merkezi | ☐ |  |
|  | Gelişmiş Fidanlık + Doku Kültürü Tesisi | ☐ |  |

## 3.4 Namangan Merkez Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı (Namangan Bölgesi)

Tablo 3.4 Namangan Merkez Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığının Temel Bilgileri ve Ön Değerlendirmesi

| Kategori | Parametre | Değer | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Temel Kimlik | Kreş Adı | Namangan Merkez Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı ( Terakzor Bölümü) |  |
|  | Orman İşletmesi | Namangan Özel Devlet Ormancılık İşletmesi |  |
|  | Vilayet | Namangan Vilayeti |  |
|  | Tumani İlçesi​ | Uchqo'rg' on District |  |
| Orman İşletmesi Yapısı | Orman Alanı (ha) | 661 hektar | Kadastro envanteri |
|  | Orman Dışı Alan (ha) | 2.108 hektar | tarım arazileri ve yerleşim yerleri |
|  | Toplam İşletme Alanı (ha) | 2.769 hektar | Kadastro veri seti |
|  | Komşu Orman İşletmeleri | O' rta Orol SFE ve diğer vadi ormancılık birimleri |  |
| Fidanlık Alanının Özellikleri | Fidanlık Alanı (ha) | 10 hektar (genişletilebilir kapasite) | tahsis edilmiş fidanlık parseli |
|  | Coğrafi Koordinatlar | 41.095397, 72.053397 |  |
|  | Rakım (m) | yaklaşık 480 m | Fergana Vadisi taşkın yatağı |
| İdari Bağlam | İlçe Nüfusu | yaklaşık 180.000 | Uchqo'rg' on District |
|  | Vilayet Nüfusu | >2,9 milyon | Namangan Vilayeti |
| Çevresel Koşullar | İklim Bölgesi | Kıtasal sulama vadisi iklimi |  |
|  | Ortalama Yıllık Sıcaklık | 13–15 °C |  |
|  | Yaz Maksimum Sıcaklığı | 34–38 °C |  |
|  | Yıllık Yağış | 220–300 mm |  |
|  | Toprak Tipi | Alüvyal taşkın yatağı toprakları | çakıllı doku |
|  | Su Kaynağı | Sulama kanalları (Sır Darya havzası) |  |
|  | Sulama Sistemi | Kanal sulaması | modernizasyon tavsiye edilir |
| Altyapı | Elektrik Erişimi | Mevcut |  |
|  | Su Temin Altyapısı | Sulama kanalı ağı |  |
|  | İç Yollar | Tarımsal erişim yolları | önerilen iyileştirme |
|  | Mevcut Binalar | Küçük hizmet yapıları |  |
| Ulaşım Erişilebilirliği | En Yakın Otoyol | –Namangan bölgesel yolunda Uchqo'rg ' |  |
|  | En Yakın Tren İstasyonu | Namangan tren istasyonu |  |
|  | En Yakın Havaalanı | Namangan Uluslararası Havaalanı |  |
| Operasyonel Bağlam | Tarım Alanlarında Rüzgar Kırıcı Bitki Talebi | Çok Yüksek | sulama tarımı |
|  | Peyzaj Restorasyonu Talebi | Orta | vadi ekosistemleri |
|  | Kentsel Yeşillendirme Talebi | Yüksek | Namangan şehri |
|  | Hizmet Alanındaki Tahmini Dikim Talebi (ha/yıl) | yaklaşık 600–900 ha/yıl | Fergana Vadisi |
| Üretim Planlaması | Mevcut Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | Geleneksel açık alan fidanlığı | doğrulanacak |
|  | Önerilen Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | Yılda 5-8 milyon fide | bölgesel fidanlık |
|  | Ana Üretim Sistemi | Açık alan + konteyner üretimi | tavsiye edilen |
| Stratejik Fonksiyonlar (Potansiyel) | Eğitim merkezi | Evet |  |
|  | Tohum Bahçesi | Evet | rüzgar perdesi türleri |
|  | Tohum Standı | Evet |  |
|  | Tohum İşleme Ünitesi | Evet |  |
|  | Tohum ve Fidan Satış Merkezi | Evet |  |
|  | Konteyner Fidanlığı | Evet | öncelik |
|  | Doku Kültürü / İn Vitro Laboratuvarı | Evet | isteğe bağlı |
|  | Gösteri / Pilot Restorasyon Alanı | Evet |  |
|  | Kompost / Substrat Üretimi | Evet |  |
| Karar Çerçevesi | Küçük Fidanlık (≤1 milyon fide/yıl) | HAYIR |  |
|  | Orta Ölçekli Fidanlık (1-5 milyon fide/yıl) | HAYIR |  |
|  | Bölgesel Fidanlık (>5 milyon fide/yıl) | Evet | tavsiye edilen |
|  | Bölgesel Fidanlık + Eğitim Merkezi | Evet |  |
|  | Gelişmiş Fidanlık + Doku Kültürü Tesisi | HAYIR |  |

## 3.5 O' rta Orol Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı (Namangan Bölgesi)

O' rta'nın Temel Bilgileri ve Ön Değerlendirmesi Orol Devlet Ormancılık İşletmeleri Fidanlığı

| Kategori | Parametre | Değer | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Temel Kimlik | Kreş Adı | O' rta Orol Devlet Ormancılık İşletmeleri Fidanlığı |  |
|  | Orman İşletmesi | O' rta Orol Devlet Ormancılık İşletmesi |  |
|  | Vilayet | Namangan Vilayeti |  |
|  | Tumani İlçesi​ | Uchqo'rg' on District |  |
| Orman İşletmesi Yapısı | Orman Alanı (ha) | 337 hektar | Kadastro envanteri |
|  | Orman Dışı Alan (ha) | yaklaşık 329 hektar | tarım arazileri ve altyapı |
|  | Toplam İşletme Alanı (ha) | yaklaşık 666 hektar | ulusal orman arazisi envanteri |
|  | Komşu Orman İşletmeleri | Namangan Merkez Orman Koruma Alanı ve diğer vadi ormancılık birimleri |  |
| Fidanlık Alanının Özellikleri | Fidanlık Alanı (ha) | 5 hektar (kapasite 20 hektara çıkarılacak) | detaylı tasarım aşaması |
|  | Coğrafi Koordinatlar | 40.930639, 71.817056 |  |
|  | Rakım (m) | yaklaşık 470–480 m | Fergana Vadisi taşkın yatağı |
| İdari Bağlam | İlçe Nüfusu | yaklaşık 180.000 | Uchqo'rg' on District |
|  | Vilayet Nüfusu | yaklaşık 2,9 milyon | Namangan Vilayeti |
| Çevresel Koşullar | İklim Bölgesi | Kıtasal sulama vadisi iklimi |  |
|  | Ortalama Yıllık Sıcaklık | 13–15 °C |  |
|  | Yaz Maksimum Sıcaklığı | 34–38 °C |  |
|  | Yıllık Yağış | yaklaşık 220–300 mm |  |
|  | Toprak Tipi | Çakıllı alüvyal kumlu-tınlı topraklar | taşkın yatağı tortulları |
|  | Su Kaynağı | Kara Darya / Syr Darya havzasına bağlı sulama kanalları |  |
|  | Sulama Sistemi | Kanal tabanlı sulama | modernizasyon tavsiye edilir |
| Altyapı | Elektrik Erişimi | Çevredeki yerleşim yerlerinde mevcuttur. |  |
|  | Su Temin Altyapısı | Sulama kanalı ağı |  |
|  | İç Yollar | Tarım ve ormancılık erişim yolları |  |
|  | Mevcut Binalar | Temel ormancılık hizmet yapıları |  |
| Ulaşım Erişilebilirliği | En Yakın Otoyol | Bölgesel tarım yolu ağı (R-122 koridoru) |  |
|  | En Yakın Tren İstasyonu | Namangan tren istasyonu |  |
|  | En Yakın Havaalanı | Namangan Uluslararası Havaalanı |  |
| Operasyonel Bağlam | Tarım Alanlarında Rüzgar Kırıcı Bitki Talebi | Yüksek | Fergana Vadisi tarımı |
|  | Peyzaj Restorasyonu Talebi | Orta | vadi ekosistemleri |
|  | Kentsel Yeşillendirme Talebi | Orta |  |
|  | Hizmet Alanındaki Tahmini Dikim Talebi (ha/yıl) | yaklaşık 200–300 hektar/yıl | yerel hizmet alanı |
| Üretim Planlaması | Mevcut Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | Geleneksel açık alan ekim sistemi | doğrulanacak |
|  | Önerilen Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | 0,5–1 milyon fide/yıl | küçük fidanlık |
|  | Ana Üretim Sistemi | Açık alan + sınırlı konteyner üretimi |  |
| Tohum Kaynakları ve Genetik Altyapı | Tohum Standı (Tohum Üretim Standı) | HAYIR | yetersiz orman alanı |
|  | Tohum Bahçesi | Olası | küçük gösteri bloğu |
|  | Tohum Toplama Alanı Mevcuttur | Sınırlı | küçük işletme alanı |
|  | Sertifikalı Tohum Üretim Potansiyeli | Sınırlı |  |
| Stratejik Fonksiyonlar (Potansiyel) | Eğitim merkezi | HAYIR |  |
|  | Tohum İşleme Ünitesi | HAYIR | Namangan'da merkezlenmiştir |
|  | Tohum ve Fidan Satış Merkezi | Olası | yerel dağıtım |
|  | Konteyner Fidanlığı | Evet | küçük ölçekli |
|  | Doku Kültürü / İn Vitro Laboratuvarı | HAYIR |  |
|  | Gösteri / Pilot Restorasyon Alanı | Evet |  |
|  | Kompost / Substrat Üretimi | Olası |  |
| Karar Çerçevesi | Küçük Fidanlık (≤1 milyon fide/yıl) | Evet | tavsiye edilen |
|  | Orta Ölçekli Fidanlık (1-5 milyon fide/yıl) | HAYIR |  |
|  | Bölgesel Fidanlık (>5 milyon fide/yıl) | HAYIR |  |
|  | Bölgesel Fidanlık + Eğitim Merkezi | HAYIR |  |
|  | Gelişmiş Fidanlık + Doku Kültürü Tesisi | HAYIR |  |

## 3.6 Dargom İhtisaslı Devlet Orman Fidanlığı Üretim İşletmesi (Semerkant Bölgesi)

Dargom Özel Devlet Orman Fidanlığı Üretim İşletmesi Fidanlığının Temel Bilgileri ve Ön Değerlendirmesi

| Kategori | Parametre | Değer | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Temel Kimlik | Kreş Adı | Dargom Özel Devlet Orman Fidanı Üretim İşletmesi Fidanlığı |  |
|  | Orman İşletmesi | Dargom Özel Devlet Orman Fidanı Üretim İşletmesi |  |
|  | Vilayet | Semerkant Vilayeti |  |
|  | Tumani İlçesi​ | Tayloq Bölgesi |  |
| Orman İşletmesi Yapısı | Orman Alanı (ha) | yaklaşık 140 hektar | Kadastro envanteri |
|  | Orman Dışı Alan (ha) | yaklaşık 182 hektar | tarım ve işletme arazileri |
|  | Toplam İşletme Alanı (ha) | yaklaşık 322 hektar | ulusal orman arazisi envanteri |
|  | Komşu Orman İşletmeleri | Semerkant Merkez Ormancılık ve Ormancılık İdaresi ve diğer bölgesel ormancılık birimleri |  |
| Fidanlık Alanının Özellikleri | Fidanlık Alanı (ha) | yaklaşık 50 hektar (kapasite 294 hektara kadar genişletilebilir) | işletmenin toplam faaliyet alanı |
|  | Coğrafi Koordinatlar | 39.543806, 67.046889 |  |
|  | Rakım (m) | yaklaşık 700–750 m | Zarafshan havzası ovası |
| İdari Bağlam | İlçe Nüfusu | yaklaşık 200.000 | Tayloq Bölgesi |
|  | Vilayet Nüfusu | yaklaşık 4 milyon | Semerkant Vilayeti |
| Çevresel Koşullar | İklim Bölgesi | Yarı kurak kıtasal iklim |  |
|  | Ortalama Yıllık Sıcaklık | yaklaşık 14–15 °C |  |
|  | Yaz Maksimum Sıcaklığı | 36–40 °C |  |
|  | Yıllık Yağış | yaklaşık 300 mm |  |
|  | Toprak Tipi | Alüvyal sulama toprakları | Zarafshan havzası |
|  | Su Kaynağı | Zarafshan Nehri havzasına bağlı sulama kanalları |  |
|  | Sulama Sistemi | Kanal sulaması ve yeraltı suyu | modernizasyon tavsiye edilir |
| Altyapı | Elektrik Erişimi | Mevcut |  |
|  | Su Temin Altyapısı | Sulama kanalı ağı |  |
|  | İç Yollar | İşlevsel iç erişim yolları |  |
|  | Mevcut Binalar | İdari ve operasyonel yapılar |  |
| Ulaşım Erişilebilirliği | En Yakın Otoyol | M39 uluslararası koridoru |  |
|  | Semerkant şehrine uzaklık | yaklaşık 20–25 km |  |
|  | En Yakın Tren İstasyonu | Semerkant tren istasyonu |  |
|  | En Yakın Havaalanı | Semerkant Uluslararası Havalimanı |  |
| Operasyonel Bağlam | Tarım Alanlarında Rüzgar Kırıcı Bitki Talebi | Yüksek | sulama tarımı |
|  | Peyzaj Restorasyonu Talebi | Yüksek | Zarafshan havzası |
|  | Kentsel Yeşillendirme Talebi | Yüksek | Semerkant metropol alanı |
|  | Hizmet Alanındaki Tahmini Dikim Talebi (ha/yıl) | yaklaşık 1.000–1.500 hektar/yıl | Semerkant bölgesi |
| Üretim Planlaması | Mevcut Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | Mevcut fidanlık üretimi | doğrulanacak |
|  | Önerilen Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | >10 milyon fide/yıl | bölgesel fidanlık merkezi |
|  | Ana Üretim Sistemi | Açık alan + konteyner fidanlığı |  |
| Tohum Kaynakları ve Genetik Altyapı | Tohum Standı (Tohum Üretim Standı) | Evet | mevcut çam ağaçlandırmaları |
|  | Tohum Bahçesi | Evet | tohum üretiminde iyileşme potansiyeli |
|  | Tohum Toplama Alanı Mevcuttur | Evet | büyük işletme alanı |
|  | Sertifikalı Tohum Üretim Potansiyeli | Yüksek | bölgesel tedarik için uygun |
| Stratejik Fonksiyonlar (Potansiyel) | Ormancılık Eğitim Merkezi | Evet |  |
|  | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Alanı | Evet | lavanta, hünnap |
|  | Tohum İşleme Ünitesi | Evet |  |
|  | Tohum ve Fidan Satış Merkezi | Evet |  |
|  | Konteyner Fidanlığı | Evet | büyük ölçekli üretim |
|  | Doku Kültürü / İn Vitro Laboratuvarı | Olası | orta-uzun vadeli |
|  | Gösteri / Pilot Restorasyon Alanı | Evet |  |
|  | Arıcılık / Tozlaşma Merkezi | Olası |  |
|  | Kompost / Substrat Üretimi | Evet |  |
| Karar Çerçevesi | Küçük Fidanlık (≤1 milyon fide/yıl) | HAYIR |  |
|  | Orta Ölçekli Fidanlık (1-5 milyon fide/yıl) | HAYIR |  |
|  | Bölgesel Fidanlık (>5 milyon fide/yıl) | Evet | tavsiye edilen |
|  | Bölgesel Fidanlık + Eğitim Merkezi | Evet |  |
|  | Gelişmiş Fidanlık + Doku Kültürü Tesisi | Olası | uzun vadeli senaryo |

## 3.7 Semerkant Merkez Devlet Ormancılığı – Pastdargʻom Orman Bölümü Fidanlığı (Semerkant Bölgesi)

Tablo 3.7 Semerkant Merkez Devlet Ormancılığı – Pastdargʻom Orman Bölümü Fidanlığına İlişkin Temel Bilgiler ve Ön Değerlendirme

| Kategori | Parametre | Değer | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Temel Kimlik | Kreş Adı | Semerkant Merkez Devlet Ormancılığı – Pastdargʻom Orman Bölümü Fidanlığı |  |
|  | Orman İşletmesi | Semerkant Merkez Devlet Ormancılık İşletmesi |  |
|  | Vilayet | Semerkant Vilayeti |  |
|  | Tumani İlçesi​ | Pastdargʻom Bölgesi |  |
| Orman İşletmesi Yapısı | Orman Alanı (ha) | yaklaşık 961 hektar | Kadastro envanteri |
|  | Orman Dışı Alan (ha) | yaklaşık 9.582 hektar | tarım ve altyapı arazileri |
|  | Toplam İşletme Alanı (ha) | yaklaşık 10.543 hektar | ulusal orman arazisi envanteri |
|  | Komşu Orman İşletmeleri | Dargom SFE ve diğer Semerkant bölgesel ormancılık birimleri |  |
| Fidanlık Alanının Özellikleri | Fidanlık Alanı (ha) | yaklaşık 5 hektar | planlanmış model kreş alanı |
|  | Coğrafi Koordinatlar | 39.788611, 66.698333 |  |
|  | Rakım (m) | yaklaşık 580 m | Zarafshan havzası |
| İdari Bağlam | İlçe Nüfusu | yaklaşık 383.000 | Pastdargʻom Bölgesi |
|  | Vilayet Nüfusu | yaklaşık 4 milyon | Semerkant Vilayeti |
| Çevresel Koşullar | İklim Bölgesi | Yarı kurak kıtasal iklim |  |
|  | Ortalama Yıllık Sıcaklık | yaklaşık 14–15 °C |  |
|  | Yaz Maksimum Sıcaklığı | 36–40 °C |  |
|  | Yıllık Yağış | yaklaşık 280–320 mm |  |
|  | Toprak Tipi | Alüvyal sulama toprakları | Zarafshan havzası |
|  | Su Kaynağı | Yeraltı suyu kuyusu + sulama kanalları |  |
|  | Sulama Sistemi | Yeraltı suyu pompalaması + kanal sulaması | önerilen modernizasyon |
| Altyapı | Elektrik Erişimi | Mevcut (tesiste elektrik hatları gözlemlendi) |  |
|  | Su Temin Altyapısı | Yeraltı suyu kuyusu potansiyeli | hidrojeolojik çalışma doğrulandı |
|  | İç Yollar | Tarımsal erişim yolları |  |
|  | Mevcut Binalar | Yok (boş arazi) | tam planlama esnekliği |
| Ulaşım Erişilebilirliği | En Yakın Otoyol | Bölgesel yol ağı |  |
|  | Semerkant şehrine uzaklık | yaklaşık 25-30 km |  |
|  | En Yakın Tren İstasyonu | Semerkant tren istasyonu |  |
|  | En Yakın Havaalanı | Semerkant Uluslararası Havalimanı |  |
| Operasyonel Bağlam | Tarım Alanlarında Rüzgar Kırıcı Bitki Talebi | Çok Yüksek | sulama tarımı |
|  | Peyzaj Restorasyonu Talebi | Yüksek | Zarafshan havzası |
|  | Kentsel Yeşillendirme Talebi | Yüksek | Semerkant metropol alanı |
|  | Hizmet Alanındaki Tahmini Dikim Talebi (ha/yıl) | yaklaşık 800–1.200 hektar/yıl | Semerkant bölgesi |
| Üretim Planlaması | Mevcut Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | Yok (yeni fidanlık yeri) | yeni alan geliştirme |
|  | Önerilen Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | Yılda 3-5 milyon fide | orta boy fidanlık |
|  | Ana Üretim Sistemi | Konteyner fide yetiştirme alanı + açık alan yatakları |  |
| Tohum Kaynakları ve Genetik Altyapı | Tohum Standı (Tohum Üretim Standı) | HAYIR | çevredeki ormanlık alanlar |
|  | Tohum Bahçesi | HAYIR | iyileştirilmiş tohum üretimi |
|  | Tohum Toplama Alanı Mevcuttur | HAYIR | bölgesel orman alanları |
|  | Sertifikalı Tohum Üretim Potansiyeli | Orta |  |
| Stratejik Fonksiyonlar (Potansiyel) | Eğitim merkezi | HAYIR | Semerkant bölgesi |
|  | Tohum İşleme Ünitesi | Evet |  |
|  | Tohum ve Fidan Satış Merkezi | Evet |  |
|  | Konteyner Fidanlığı | Evet | ana üretim sistemi |
|  | Doku Kültürü / İn Vitro Laboratuvarı | HAYIR | uzun vadeli senaryo |
|  | Gösteri / Pilot Restorasyon Alanı | Evet |  |
|  | Kompost / Substrat Üretimi | Evet |  |
| Karar Çerçevesi | Küçük Fidanlık (≤1 milyon fide/yıl) | Evet |  |
|  | Orta Ölçekli Fidanlık (1-5 milyon fide/yıl) | HAYIR | tavsiye edilen |
|  | Bölgesel Fidanlık (>5 milyon fide/yıl) | HAYIR |  |
|  | Bölgesel Fidanlık + Eğitim Merkezi | Olası |  |
|  | Gelişmiş Fidanlık + Doku Kültürü Tesisi | Olası | uzun vadeli |

## 3.8 Surkhandarya Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı ( Surkhandarya Bölgesi)

Surkhandarya Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı (Termiz Fidanlığı) Hakkında Temel Bilgiler ve Ön Değerlendirme

| Kategori | Parametre | Değer | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Temel Kimlik | Kreş Adı | Surkhandarya Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı (Termiz Fidanlığı) |  |
|  | Orman İşletmesi | Surkhandarya Devlet Ormancılık İşletmesi |  |
|  | Vilayet | Surkhandarya Vilayeti |  |
|  | Tumani İlçesi​ | Termiz Bölgesi |  |
| Orman İşletmesi Yapısı | Orman Alanı (ha) | yaklaşık 13.257 hektar | envanter verileri |
|  | Orman Dışı Alan (ha) | yaklaşık 3.722 hektar | mera ve diğer araziler |
|  | Toplam İşletme Alanı (ha) | yaklaşık 16.979 hektar | orman arazisi envanteri |
|  | Komşu Orman İşletmeleri | Uzun SFE ve diğer Surkhandarya ormancılık birimleri |  |
| Fidanlık Alanının Özellikleri | Fidanlık Alanı (ha) | yaklaşık 8,2 hektar | mevcut fidanlık alanı 4. Aşama - Termiz Fidanlığı - İlk Olarak… |
|  | Genişleme Potansiyeli | yakınlarda ek ~8 hektar | gelecekteki genişleme potansiyeli 4. Aşama - Termiz Fidanlığı - İlk Olarak… |
|  | Coğrafi Koordinatlar | 37.311944, 67.387500 | 4. Aşama - Termiz Fidanlığı - İlk Olarak… |
|  | Rakım (m) | yaklaşık 310 m | 4. Aşama - Termiz Fidanlığı - İlk Olarak… |
| İdari Bağlam | İlçe Nüfusu | yaklaşık 180.000 | Termiz şehri/ilçesi |
|  | Vilayet Nüfusu | yaklaşık 2,7 milyon | Surkhandarya bölgesi |
| Çevresel Koşullar | İklim Bölgesi | Kurak kıtasal ova iklimi |  |
|  | Ortalama Yıllık Sıcaklık | yaklaşık 18–20 °C |  |
|  | Yaz Maksimum Sıcaklığı | 42–45 °C | aşırı sıcaklık |
|  | Yıllık Yağış | yaklaşık 130–200 mm |  |
|  | Toprak Tipi | Alüvyal sulama toprakları | Amu Darya havzası |
|  | Su Kaynağı | Fidanlığın bitişiğindeki sulama kanalı | 4. Aşama - Termiz Fidanlığı - İlk Olarak… |
|  | Sulama Sistemi | Kanal pompalama sistemi | modernizasyon gerekli |
| Altyapı | Elektrik Erişimi | Mevcut |  |
|  | Su Temin Altyapısı | Kanal bazlı pompalama |  |
|  | İç Yollar | Temel toprak erişim yolları |  |
|  | Mevcut Binalar | Sınırlı operasyonel yapılar |  |
| Ulaşım Erişilebilirliği | En Yakın Otoyol | Termiz bölgesel yol ağı |  |
|  | Termiz Şehrine Mesafe | yaklaşık 5–10 km |  |
|  | En Yakın Tren İstasyonu | Termiz Tren İstasyonu |  |
|  | En Yakın Havaalanı | Termez Uluslararası Havalimanı |  |
| Operasyonel Bağlam | Tarım Alanlarında Rüzgar Kırıcı Bitki Talebi | Çok Yüksek | sulama tarımı |
|  | Peyzaj Restorasyonu Talebi | Yüksek | alt Amu Darya havzası |
|  | Kentsel Yeşillendirme Talebi | Orta | Termiz şehri |
|  | Hizmet Alanındaki Tahmini Dikim Talebi (ha/yıl) | yaklaşık 1.000–1.500 hektar/yıl | Surkhandarya ovaları |
| Üretim Planlaması | Mevcut Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | Yaklaşık 0,8–1 milyon fide/yıl (tahmini) | mevcut kreş |
|  | Önerilen Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | 3-5 milyon fide/yıl | modernizasyon senaryosu |
|  | Ana Üretim Sistemi | Konteyner fide yetiştirme alanı + açık alan yatakları |  |
| Tohum Kaynakları ve Genetik Altyapı | Tohum Standı (Tohum Üretim Standı) | Olası | bölgesel orman alanları |
|  | Tohum Bahçesi | Olası | gelecekteki kuruluş |
|  | Tohum Toplama Alanı Mevcuttur | Evet | Surkhandarya ormanları |
|  | Sertifikalı Tohum Üretim Potansiyeli | Orta |  |
| Stratejik Fonksiyonlar (Potansiyel) | Eğitim merkezi | HAYIR | Güney Özbekistan |
|  | Tohum İşleme Ünitesi | Evet |  |
|  | Tohum ve Fidan Satış Merkezi | Evet |  |
|  | Konteyner Fidanlığı | Evet |  |
|  | Doku Kültürü / İn Vitro Laboratuvarı | HAYIR | uzun vadeli |
|  | Gösteri / Pilot Restorasyon Alanı | Evet |  |
|  | Kompost / Substrat Üretimi | Evet |  |
| Karar Çerçevesi | Küçük Fidanlık (≤1 milyon fide/yıl) | Olası | mevcut ölçek |
|  | Orta Ölçekli Fidanlık (1-5 milyon fide/yıl) | Tavsiye edilen | modernizasyon |
|  | Bölgesel Fidanlık (>5 milyon fide/yıl) | Olası (gelecekteki genişleme) | ek arazi ile |
|  | Bölgesel Fidanlık + Eğitim Merkezi | Olası |  |
|  | Gelişmiş Fidanlık + Doku Kültürü Tesisi |  |  |

## 3.9 Uzun Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı ( Surkhandarya Bölgesi)

Tablo 3.9 Uzun Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığının Temel Bilgileri ve Ön Değerlendirmesi

| Kategori | Parametre | Değer | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Temel Kimlik | Kreş Adı | Uzun Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı |  |
|  | Orman İşletmesi | Uzun Devlet Orman İşletmesi |  |
|  | Vilayet | Surxondaryo Vilayeti |  |
|  | Tumani İlçesi​ | Sariosiyo Bölgesi |  |
| Orman İşletmesi Yapısı | Orman Alanı (ha) | yaklaşık 28.035 hektar | dağlık ormanlık alanlar |
|  | Orman Dışı Alan (ha) | yaklaşık 78.680 hektar | mera ve diğer araziler |
|  | Toplam İşletme Alanı (ha) | yaklaşık 106.715 hektar |  |
|  | Komşu Orman İşletmeleri | Surkhandarya SFE ve diğer dağ ormancılık birimleri |  |
| Fidanlık Alanının Özellikleri | Fidanlık Alanı (ha) | yaklaşık 7,01 hektar | mevcut fidanlık modernizasyon alanı |
|  | Coğrafi Koordinatlar | 38.382222, 67.973056 |  |
|  | Rakım (m) | yaklaşık 560 m | dağ eteği manzarası |
| İdari Bağlam | İlçe Nüfusu | yaklaşık 230.000 | Sariosiyo Bölgesi |
|  | Vilayet Nüfusu | yaklaşık 2,7 milyon | Surxondaryo bölgesi |
| Çevresel Koşullar | İklim Bölgesi | Yarı kurak dağ eteği kıtasal iklimi |  |
|  | Ortalama Yıllık Sıcaklık | yaklaşık 16–18 °C |  |
|  | Yaz Maksimum Sıcaklığı | sıklıkla 40 °C'nin üzerinde |  |
|  | Yıllık Yağış | yaklaşık 300–400 mm |  |
|  | Toprak Tipi | Sierozem ve dağ eteği alüvyal-kollüvyal toprakları |  |
|  | Su Kaynağı | sulama kanalı sistemi ve rezervuar |  |
|  | Sulama Sistemi | pompalama + kanal sulaması | modernizasyon tavsiye edilir |
| Altyapı | Elektrik Erişimi | Mevcut (belediye şebekesi) |  |
|  | Su Temin Altyapısı | rezervuar ve pompa istasyonu |  |
|  | İç Yollar | asfaltlanmış belediye erişim yolları |  |
|  | Mevcut Binalar | Ormancılık idari kampüs binaları |  |
| Ulaşım Erişilebilirliği | En Yakın Otoyol | Sarıoşiyo ilçesi karayolu ağı |  |
|  | Termiz Şehrine Mesafe | yaklaşık 90–110 km |  |
|  | En Yakın Tren İstasyonu | Termiz tren istasyonu |  |
|  | En Yakın Havaalanı | Termez Uluslararası Havalimanı |  |
| Operasyonel Bağlam | Tarım Alanlarında Rüzgar Kırıcı Bitki Talebi | Orta | dağ eteği tarımı |
|  | Peyzaj Restorasyonu Talebi | Çok Yüksek | dağ ve mera restorasyonu |
|  | Kentsel Yeşillendirme Talebi | Orta |  |
|  | Hizmet Alanındaki Tahmini Dikim Talebi (ha/yıl) | yaklaşık 1.500–2.500 hektar/yıl | Surxondaryo dağ manzaraları |
| Üretim Planlaması | Mevcut Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | mevcut faal fidanlık |  |
|  | Önerilen Yıllık Fidan Üretim Kapasitesi | Yılda 4-6 milyon fide | bölgesel dağ fidanlığı |
|  | Ana Üretim Sistemi | konteyner fide yetiştirme alanı + açık alan yatakları |  |
| Tohum Kaynakları ve Genetik Altyapı | Tohum Standı (Tohum Üretim Standı) | Evet | geniş ormanlık alanlar |
|  | Tohum Bahçesi | Olası | gelecekteki kuruluş |
|  | Tohum Toplama Alanı Mevcuttur | Yüksek |  |
|  | Sertifikalı Tohum Üretim Potansiyeli | Yüksek |  |
| Stratejik Fonksiyonlar (Potansiyel) | Eğitim merkezi | Evet |  |
|  | Tohum İşleme Ünitesi | Evet |  |
|  | Tohum ve Fidan Satış Merkezi | Evet |  |
|  | Konteyner Fidanlığı | Evet |  |
|  | Doku Kültürü / İn Vitro Laboratuvarı | Olası |  |
|  | Gösteri / Pilot Restorasyon Alanı | Evet |  |
|  | Kompost / Substrat Üretimi | Evet |  |
| Karar Çerçevesi | Küçük Fidanlık (≤1 milyon fide/yıl) | HAYIR |  |
|  | Orta Ölçekli Fidanlık (1-5 milyon fide/yıl) | Olası |  |
|  | Bölgesel Fidanlık (>5 milyon fide/yıl) | Tavsiye edilen |  |
|  | Bölgesel Fidanlık + Eğitim Merkezi | Evet |  |
|  | Gelişmiş Fidanlık + Doku Kültürü Tesisi | Olası |  |

# 4. Tüm Kreşlerin Genel Değerlendirmesi

| HAYIR | Bölge ( Viloyat ) | Orman İşletmesi | Kreş Adı | Önerilen Kreş Kategorisi / Stratejik Fonksiyonlar | Önerilen Yıllık Üretim Kapasitesi | Nihai Karar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cizzak Bölgesi | G' allaorol Uzmanlaşmış Devlet Ormancılık İşletmesi | G'allaorol Devlet Orman İşletmeleri – Qoravultepa Orman Bölümü Fidanlığı | Küçük Fidanlık + Tohum Bahçesi | ≤1 milyon fide/yıl | Karar verilecek |
| 2 | Kaşkadarya Bölgesi | Kitob Devlet Ormancılık İşletmesi | Kitob Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı | Bölgesel Fidanlık + Eğitim Merkezi + Tohum Bahçesi + Tohum Standı + Doku Kültürü (In Vitro) | 1–5 milyon fide/yıl | Karar verilecek |
| 3 | Kaşkadarya Bölgesi | Sho' rtan Devlet Ormancılık İşletmesi | Sho' rtan Devlet Ormancılık İşletmeleri Fidanlığı | Orta Boy Kreş + Uygulama Kreşi | 1–5 milyon fide/yıl | Karar verilecek |
| 4 | Namangan Bölgesi | Namangan Merkez Devlet Ormancılık İşletmesi | Namangan Merkez Devlet Ormancılık İşletmeleri Fidanlığı | Bölgesel Fidanlık + Eğitim Merkezi + Tohum Bahçesi + Tohum Standı + Doku Kültürü (In Vitro) | 1–5 milyon fide/yıl | Karar verilecek |
| 5 | Namangan Bölgesi | O' rta Orol Devlet Ormancılık İşletmesi | O' rta Orol Devlet Ormancılık İşletmeleri Fidanlığı | Küçük Fidanlık | ≤1 milyon fide/yıl | Karar verilecek |
| 6 | Semerkant Bölgesi | Dargom Özel Devlet Orman Fidanı Üretim İşletmesi | Dargom Özel Devlet Orman Fidanı Üretim İşletmesi Fidanlığı | Bölgesel Fidanlık + Eğitim Merkezi + Tohum Bahçesi + Tohum Standı + Doku Kültürü (In Vitro) | >5 milyon fide/yıl | Karar verilecek |
| 7 | Semerkant Bölgesi | Semerkant Merkez Devlet Ormancılık İşletmesi | Semerkant Merkez Devlet Ormancılığı – Pastdargʻom Orman Bölümü Fidanlığı | Küçük Fidanlık | ≤1 milyon fide/yıl | Karar verilecek |
| 8 | Surkhandarya Bölgesi | Surkhandarya Devlet Ormancılık İşletmesi | Surkhandarya Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı | Orta Boy Fidanlık + Tohum Standı + Tohum Bahçesi | 1–5 milyon fide/yıl | Karar verilecek |
| 9 | Surkhandarya Bölgesi | Uzun Devlet Orman İşletmesi | Uzun Devlet Orman İşletmeleri Fidanlığı | Bölgesel Fidanlık + Eğitim Merkezi + Tohum Bahçesi + Tohum Standı + Doku Kültürü (In Vitro) | >5 milyon fide/yıl | Karar verilecek |